План

разработки (актуализации) государственных сметных нормативов

в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

(нормативы на проектные работы в строительстве)

на 2011 - 2013 годы

| № п/п | Наименование государственного сметного норматива (ГСН) | Сроки разработки ГСН | Сроки утвержде-ния ГСН | Лица ответственные за разработку ГСН | Департамент, курирующий разработку ГСН | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2011 год |
| 1 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты авиационной промышленности» | июль 2011 | октябрь 2011 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» ОАО «ГипроНИИавиапром» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 2 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Цинковые, свинцовые, медеплавильные, оловянные, медеэлектролитные и никель-кобальтовые заводы. Переделы и цехи производства редких металлов и полупроводниковых материалов» | июль 2011 | октябрь 2011 | ООО «Институт «Гипроникель» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты гражданской авиации» | июль 2011 | октябрь 2011 | ФГУП «Аэропроект» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 4 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти» | июль 2011 | октябрь 2011 | ОАО «Гипротрубопровод» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 5 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты атомной энергетики» | июль 2011 | ноябрь 2011 | ОАО «Атомэнергопроект» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 6 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Метрополитены» | июль 2011 | ноябрь 2011 | ОАО «Метрогипротранс» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 7 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Искусственные сооружения» | август 2011 | ноябрь 2011 | Ассоциация «РОДОС» ОАО «Гипротрансмост» ЗАО «Стройпроект» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 8 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Железные дороги» | август 2011 | декабрь 2011 | ОАО «Российские железные дороги» ОАО «Росжелдорпроект» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» | сентябрь 2011 | декабрь 2011 | ОАО ВНИПИнефть ОАО Гипрокаучук ОАО Резинопроект ОАО ЦЕНТРИНВЕСТпроект | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 10 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты черной металлургии» | сентябрь 2011 | декабрь 2011 | ООО «Мосгипромез» ЗАО «МетПромПроект» ОАО «Магнитогорский Гипромез» ОАО «Челябгипромез» ОАО «Ленгипромез» ОАО «Уралгипромез» ОАО «Липецгипромез» ЧП «Укргипромез» ОАО «Гипрококс» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 11 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» | сентябрь 2011 | декабрь 2011 | ОАО «МосгазНИИпроект» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 2012 год |
| 12 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Автомобильные дороги». | ноябрь 2011 | февраль 2012 | Ассоциация «РОДОС» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Государственный сметный норматив Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений». | ноябрь 2011 | февраль 2012 | Ассоциация «РОДОС» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 14 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты машиностроительной промышленности» | декабрь 2011 | март 2012 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 15 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты полиграфической промышленности» | декабрь 2011 | март 2012 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 16 | Государственный сметный норматив Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Предприятия материально-технического снабжения. Склады и логистические комплексы» | январь 2012 | апрель 2012 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 17 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики» | март 2012 | июнь 2012 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Государственный сметный норматив Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы для разработки конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления объектов производственного назначения». | апрель 2011 | июль 2012 | ООО «Институт Гипроникель» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 19 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения» | май 2012 | август 2012 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 20 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы для разработки технической документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)» | июнь 2012 | сентябрь 2012 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 21 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания» | июль 2012 | октябрь 2012 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты нефтедобывающей промышленности» | август 2012 | октябрь 2012 | ОАО «Гипровостокнефть» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 23 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений» | август 2012 | октябрь 2012 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 24 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия» | сентябрь 2012 | ноябрь 2012 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 25 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты горнорудной промышленности» | сентябрь 2012 | ноябрь 2012 | ООО «Институт Гипроникель» ГК «Полюс-золото» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 26 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Предприятия транспорта и хранения нефтепродуктов. АЗС» | октябрь 2012 | декабрь 2012 | ОАО «Институт Нефтепродуктпроект» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 27 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Системы противопожарной и охранной защиты, видеонаблюдения» | октябрь 2012 | декабрь 2012 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |
| 28 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты местной промышленности» | декабрь 2012 | февраль 2013 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 29 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты торфяной промышленности» | декабрь 2012 | февраль 2013 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 30 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты обустройства геологии» | январь 2013 | март 2013 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 31 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты водоснабжения и канализации» | январь 2013 | март 2013 | ГУП «Ленгипроинжпроект» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 32 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газоочистные и пылеулавливающие сооружения» | февраль 2013 | апрель 2013 | ОАО «Гипрогазоочистка» ОАО «ЦЕНРТИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты производства минеральных удобрений и других химических производств» | февраль 2013 | апрель 2013 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 34 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты азотных удобрений и продуктов органического синтеза. Кислородная и метанольная подотрасль» | март 2013 | май 2013 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 35 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты химической промышленности» | апрель 2013 | июль 2013 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 36 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты промышленности химических волокон» | июнь 2013 | сентябрь 2013 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 37 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты промышленности синтетических смол и пластических масс, стекловолокна и стеклопластиков. Производства пластмассовых изделий» | июнь 2013 | сентябрь 2013 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Предприятия автомобильного транспорта» | июль 2013 | октябрь 2013 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 39 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты морского транспорта» | июль 2013 | октябрь 2013 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 40 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты речного транспорта» | июль 2013 | октябрь 2013 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 41 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты промышленности строительных материалов» | август 2013 | ноябрь 2013 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 42 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты алюминиевой и электродной промышленности» | август 2013 | ноябрь 2013 | ООО «Институт Гипроникель» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы» | сентябрь 2013 | декабрь 2013 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |
| 44 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты угольной промышленности» | сентябрь 2013 | декабрь 2013 | ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» | Департамент архитектуры, строительства и градостроитель-ной политики | Финансирование без привлечения средств федерального бюджета |